# OPERATIONS & ACQUIRING CORE

### De una operación fragmentada a una operación centralizada, preventiva y escalable.

## 01 — ¿QUÉ ES ADQUIRENCIA?

La adquirencia es el componente que permite que los comercios puedan aceptar pagos y que esas transacciones sean procesadas, autorizadas, liquidadas y monitoreadas correctamente.

### En PagueloFacil conectamos:

Clientes → Comercios → PagueloFacil → Adquirentes / Procesadores → Redes de pago

Nuestro trabajo no termina cuando una transacción es aprobada.

Monitoreamos, analizamos, optimizamos, resolvemos incidentes y construimos la infraestructura que permite que los pagos funcionen.

# 02 — ¿QUÉ HACEMOS?

### OPERACIÓN

- Monitoreo del procesamiento

- Análisis de aprobación / rechazo

- Gestión y resolución de incidentes

- Seguimiento de estabilidad operativa

- Análisis de comportamiento transaccional

### ADQUIRENCIA

- Gestión de adquirentes y procesadores

- Integraciones y certificaciones

- Configuración y activación de servicios de procesamiento

- Optimización del procesamiento

- Evolución de nuestra infraestructura de pagos

- Optimización de costos

### PROYECTOS

- Proyecto de procesamiento con OnePayment

- Integraciones con nuevos adquirentes

- Procesamiento High Risk

- Gestión/Control propio de activación 3DS (Alignet)

- Expansión regional

- Procesamiento físico POS

- Nuevos productos y capacidades de procesamiento

### DATA & REPORTING

- KPIs operativos

- Dashboards

- Análisis de tendencias

- Seguimiento de performance

- Identificación de oportunidades

- Alertas preventivas (límites de procesamiento, umbrales de rechazo por ejemplo)

# 03 — NUESTRO 2026 EN NÚMEROS

Reemplazar con los datos reales del equipo antes de publicar.

### +7

Proyectos / iniciativas gestionadas

### 80.95% 2026 VS 75.81% en comparación al 2025

Approval Rate

### $124.48M 2026 VS 141.63M del 2025

Volumen procesado

### XX (debo confirmar este dato)

Incidentes gestionados

### Integraciones 1 por iniciar con su respectiva certificación (Caja de Ahorros), proximamente recertificaremos otro adquirente (TWB) y estamos en conversaciones para otro adquirente

Integraciones / certificaciones

### XX

Iniciativas de optimización

# 04 — ¿POR QUÉ NECESITAMOS CAMBIAR?

Nuestra operación ha evolucionado.

La cantidad de información, proyectos, transacciones, adquirentes e incidentes también.

Pero nuestra gestión todavía depende de múltiples herramientas y procesos independientes.

### HOY

Información dispersa
La información vive en diferentes plataformas, archivos y canales.

Procesos manuales
Consolidar, validar, actualizar y reportar requiere tiempo operativo.

Baja trazabilidad
No siempre existe una única fuente de verdad sobre el estado de una gestión.

Gestión reactiva
En determinados escenarios identificamos el problema después de que ocurre.

Riesgo operativo
El uso de múltiples herramientas incrementa la complejidad y el riesgo asociado al manejo de información sensible.

Dependencia de personas
Parte del conocimiento y seguimiento depende de quienes conocen dónde encontrar cada información.

# 05 — NUESTRA INICIATIVA

# OPERATIONS & ACQUIRING AT CORE

### Una capa central de gestión para nuestra operación.

No buscamos crear otra herramienta.

Buscamos crear un punto central de operación.

### CENTRALIZAR

Información, procesos, proyectos e indicadores.

### DOCUMENTAR

Conocimiento, procedimientos, incidentes y decisiones.

### MONITOREAR

Indicadores críticos y comportamiento operativo.

### ALERTAR

Detectar desviaciones antes y después de que impacten la operación.

### REPORTAR

Convertir información operativa en información accionable.

### TRAZAR

Saber qué ocurrió, cuándo ocurrió, qué se hizo y quién actuó.

### DECIDIR

Pasar de información dispersa a decisiones más rápidas y fundamentadas.

# 06 — ¿CÓMO FUNCIONARÍA?

### CORE

MONITORING
Indicadores y comportamiento transaccional.

ALERTS
Alertas preventivas y reactivas. Con planes de acción estandarizados y evaluados previamente.

INCIDENT MANAGEMENT
Registro, seguimiento, responsables, SLA y resolución.

PROJECT MANAGEMENT
Proyectos, iniciativas, milestones y dependencias.

KNOWLEDGE BASE
Procesos, documentación y aprendizajes.

REPORTING & BI
KPIs, dashboards y análisis.

ACQUIRER MANAGEMENT
Información y performance de adquirentes / procesadores.

AUDIT & TRACEABILITY
Historial, acciones y trazabilidad.

# 07 — KPIs PARA MEDIR EL ÉXITO

El proyecto debe medirse por el impacto que genera, no por la cantidad de funcionalidades desarrolladas.

### EFICIENCIA

↓ Tiempo promedio de gestión

↓ Horas dedicadas a tareas manuales

↑ Procesos automatizados

### OPERACIÓN

↓ Tiempo de detección de incidentes — MTTD

↓ Tiempo de resolución — MTTR

↑ Cumplimiento de SLA

### CALIDAD

↓ Errores operativos

↑ Trazabilidad de procesos

↑ Herramientas e información centralizada

### PREVENCIÓN

↑ Alertas detectadas antes del impacto

↓ Incidentes recurrentes

### GESTIÓN

↓ Tiempo necesario para generar reportes

↑ Disponibilidad de información para toma de decisiones

# 08 — EL IMPACTO NO ES SOLO PARA OPERACIONES

### OPERACIONES

Más eficiencia, control y capacidad de respuesta.

### TECNOLOGÍA

Información más estructurada y procesos mejor definidos.

### PRODUCTO

Mayor visibilidad sobre performance y oportunidades.

### COMERCIAL

Información para entender mejor el comportamiento de clientes y comercios.

### GERENCIA

Información oportuna para tomar decisiones.

### PAGUELOFACIL

Una operación más segura, eficiente, escalable y preparada para crecer.

# 09 — NUESTRA TRANSFORMACIÓN

### DE...

Fragmentado
→ Centralizado

Manual
→ Automatizado

Reactivo
→ Preventivo

Información dispersa
→ Single Source of Truth

Buscar información
→ Información disponible

Detectar problemas
→ Anticipar problemas

Datos
→ Decisiones

# 10 — LA VISIÓN

## NO QUEREMOS DIGITALIZAR LA OPERACIÓN QUE TENEMOS.

## QUEREMOS CONSTRUIR LA OPERACIÓN QUE NECESITAMOS PARA CRECER.

### OPERATIONS & ACQUIRING CORE

Centralizar. Monitorear. Prevenir. Decidir. Escalar.

### [ ACCEDER AL PROYECTO ]

Ingresa el código de acceso en la pantalla para poder ingresar.